# Propuesta de Análisis y Mitigación de Incidentes en Oracle

## Información de la Base de Datos

Base de Datos: PSECDTK PRODUCCIÓN

Tipo: Instancia Oracle

DNS: BSNCP83DB.cosan.corp

## Planteamiento del problema

Las aplicaciones que consumen la base de datos Oracle PSECDTK PRODUCCIÓN presentan bloqueos o indisponibilidad cuando la base de datos se degrada o se cae. Se ha mencionado la ampliación de memoria como medida correctiva, pero no existe evidencia de que se haya identificado la causa raíz del incidente.

## Objetivo

Identificar la causa raíz de la degradación o caída de la base de datos Oracle y definir acciones correctivas y preventivas que garanticen la estabilidad del servicio.

## Hipótesis

La degradación podría estar asociada a consultas SQL ineficientes, planes de ejecución deficientes, falta de índices, configuración inadecuada de memoria, exceso de sesiones o limitaciones de infraestructura.

## Alcance

El análisis comprende la revisión de la base de datos Oracle, el comportamiento de las aplicaciones consumidoras, el uso de recursos del servidor, la actividad de las sesiones y las consultas SQL de mayor impacto.

## Metodología de análisis

1. Recolectar evidencia del incidente.
2. Generar reportes AWR para el período afectado.
3. Analizar ASH para identificar sesiones y SQL críticas.
4. Identificar consultas de mayor consumo.
5. Revisar planes de ejecución.
6. Evaluar índices y estadísticas.
7. Revisar configuración de memoria y conexiones.
8. Elaborar análisis de causa raíz (RCA).

## Posibles soluciones

• Optimizar consultas SQL críticas.
• Ajustar planes de ejecución.
• Crear o modificar índices cuando corresponda.
• Actualizar estadísticas.
• Ajustar parámetros SGA y PGA.
• Mejorar la gestión de conexiones y timeouts.
• Implementar monitoreo proactivo.
• Evaluar mecanismos de alta disponibilidad.

## Plan de acción priorizado

Prioridad Alta: Obtener AWR/ASH y analizar consultas críticas.
Prioridad Media: Optimizar SQL, índices y estadísticas.
Prioridad Media: Revisar configuración de memoria.
Prioridad Baja: Evaluar mejoras arquitectónicas y alta disponibilidad.

## Resultado esperado

Reducir la probabilidad de nuevas caídas, mejorar los tiempos de respuesta y contar con evidencia técnica que permita tomar decisiones basadas en datos.

# Glosario de Términos Técnicos

Oracle: Sistema gestor de bases de datos relacionales utilizado para almacenar y administrar información.

Instancia: Conjunto de procesos y memoria que permiten operar una base de datos Oracle.

DNS: Nombre lógico utilizado para localizar un servidor dentro de la red corporativa.

AWR: Automatic Workload Repository. Repositorio histórico de métricas de rendimiento de Oracle.

ASH: Active Session History. Historial de sesiones activas utilizado para analizar incidentes puntuales.

SQL: Lenguaje utilizado para consultar y manipular datos en una base de datos.

Plan de Ejecución: Ruta que Oracle decide seguir para ejecutar una consulta SQL.

Índice: Estructura que acelera la búsqueda de datos en tablas.

SGA: System Global Area. Memoria compartida utilizada por Oracle para almacenar información crítica.

PGA: Program Global Area. Memoria utilizada por procesos individuales de Oracle.

CPU: Unidad central de procesamiento del servidor.

I/O: Operaciones de entrada y salida hacia almacenamiento.

Sesión: Conexión activa de un usuario o aplicación a la base de datos.

Timeout: Tiempo máximo de espera antes de cancelar una operación.

RCA: Root Cause Analysis. Análisis de causa raíz de un incidente.

Alta Disponibilidad: Capacidad de mantener el servicio operativo ante fallos o mantenimientos.